МИГРАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНОЙ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» НА ПЛАТФОРМУ MODEUS В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Губская Н. В.

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

ngubskaya@sfedu.ru

В рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» перед Южным федеральным университетом поставлена задача полной миграции процессов управления образовательными траекториями на единую национальную платформу «Модеус» (Modeus) к 2028 году. Одним из наиболее сложных и массовых процессов является организация занятий по иностранному языку – межфакультетской дисциплине, охватывающей студентов всех направлений подготовки.

До недавнего времени в ЮФУ использовалась собственная разработка, интегрированная с системами 1С и базой данных PostgreSQL. Однако переход на новую платформу требует не просто смены программного обеспечения, а адаптации устоявшихся рабочих процессов, решения проблем интеграции и сопровождения пользователей в переходный период.

1. Архитектура унаследованной системы управления дисциплиной

На протяжении длительного времени в ЮФУ функционировала автоматизированная система собственной разработки на базе балльно-рейтинговой системы (БРС), которая обеспечивала полный цикл работы с успеваемостью по всем дисциплинам, включая иностранный язык.

Процесс первичного распределения студентов первого курса различных направлений обучения по группам обучения иностранному языку представлял собой сложный многоступенчатый механизм:

- Тестирование и верификация. Первокурсники проходили дистанционное тестирование на платформе Moodle с последующим обязательным устным собеседованием с преподавателями кафедры иностранных языков. Это позволяло верифицировать результаты автоматической проверки и учесть личные особенности студентов для определения уровня (A1, A2, B1 и т.д.).

- Формирование матрицы групп. На основе агрегированных данных в базе данных PostgreSQL формировались таблицы, определяющие необходимое количество групп, их уровневый состав и языковую направленность.

- Реализация «персонализированной витрины». Ключевым звеном, связывавшим бэкенд с пользовательским интерфейсом, выступала система на базе фреймворка Laravel. При загрузке страницы выбора в Личном кабинете студента (ЛКС), Laravel выполнял запрос, который «склеивал» данные из таблицы результатов тестирования и таблицы групп. Студент видел только те группы, которые строго соответствовали его подтвержденному уровню и языку. Группы заполнялись по принципу «живой очереди» с лимитом в 20 человек.

- Интеграция и учет. Информация о выборе студента сохранялась в PostgreSQL. Далее данные передавались в БРС для формирования электронных ведомостей. В конце семестра итоговые оценки экспортировались обратно в систему 1С для формирования официальной отчетности, расчета стипендий и приказов.

Критически важным требованием к системе была актуальность данных. При любом изменении статуса студента (отчисление, перевод, переход в другую группу) служба технической поддержки осуществляла изменение данных о записи студента в таблицах PostgreSQL, После этого БРС проводила синхронизацию с базой данных раз в сутки либо в ручном режиме в случае необходимости.

2. Трансформация процесса при переходе на платформу Modeus

Сотрудничество ЮФУ с платформой Modeus началось в 2022 году. В 2025 году произошло десятикратное масштабирование: платформу начали использовать в постоянной деятельности пяти институтов, включая кафедру иностранного языка для выборных кампаний.

В новой архитектуре процесса произошли следующие изменения:

- Сохранение преемственности. Первичное тестирование в Moodle и устные собеседования полностью сохранены, так как они критически важны для качества обучения.

- Изменение точки входа данных. Результаты тестирования теперь выгружаются из Moodle и через разработанные интеграционные механизмы загружаются непосредственно в Modeus.

- Автоматизация выбора. В Modeus для студента автоматически формируется доступная «витрина» выбора по тому же принципу (уровень/язык). Сохранен принцип «живой очереди» и лимит наполняемости групп (20 чел.).

- Новый функционал. Ключевым усовершенствованием стал механизм автоматического распределения студентов, не совершивших выбор в срок. Алгоритм равномерно распределяет их на свободные места. По данным выборных кампаний, это позволило автоматически обрабатывать 6–16% студентов, существенно снизив нагрузку на учебный отдел.

- Упрощение документооборота. Электронные ведомости теперь генерируются автоматически внутри платформы Modeus сразу после формирования групп, что исключило промежуточный этап выгрузки данных из PostgreSQL и загрузки их в БРС.

Несмотря на очевидные преимущества, на данный момент использование Modeus носит характер пилотного проекта. Переход носит «лоскутный» характер: часть институтов работает в новой системе, часть – в старой (БРС + PostgreSQL). Такая ситуация породила ряд проблем, решение которых и составило основную задачу для службы технической поддержки, сопровождающей процесс.

Необходимо было обеспечить бесшовное сосуществование двух систем в переходный период, чтобы данные по одной дисциплине не дублировались и не терялись. Для этого была осуществлена доработка механизмов интеграции: проведена точечная доработка скрипта, отвечающего за синхронизацию данных с унаследованной БРС. В скрипт было добавлено условие фильтрации: теперь в итоговый синхронизацию попадают только те группы, номера которых явно указаны в условии (т.е. те, что еще не перешли на Modeus). Это позволило:

  - Для «перешедших» подразделений хранить и обрабатывать данные в Modeus.

  - Для «неперешедших» продолжать работать в БРС в привычном режиме.

  - Исключить дублирование и гарантировать, что в БРС попадают только актуальные ведомости.

Работа в Modeus на данном этапе требует большего количества ручного контроля со стороны сотрудников университета, чем отлаженная годами прежняя система. Поэтому нашей задачей также является мониторинг наличия ведомостей для всех студентов, для которых фиксируется успеваемость по иностранному языку в обеих системах.

Переход управления дисциплиной «Иностранный язык» на платформу Modeus является важным шагом в рамках программы «Приоритет 2030». Платформа предоставляет удобный инструмент для проведения массовых выборных кампаний, автоматизирует процесс распределения студентов и упрощает работу с ведомостями в части их создания.

Однако практика первого года активного использования показала, что полный отказ от унаследованных систем к 2028 году невозможен без тщательной проработки переходных состояний. Пилотный характер внедрения позволяет выявлять проблемные зоны без критического влияния на учебный процесс всего университета.

Проделанная работа по доработке скриптов выгрузки данных позволила решить проблему параллельного существования двух систем и обеспечить корректный перенос данных. В дальнейшем, по мере доработки функционала Modeus и отработки процессов интеграции, планируется поэтапное подключение всех подразделений ЮФУ. Университет получает не просто инструмент автоматизации, а основу для создания единой цифровой среды с возможностями персонализированного расписания и анализа образовательных запросов студентов.